关于支持解决民族县交通基础设施建设

缺口资金的建议

近年来，省委、省政府高度重视民族地区的经济社会发展工作，投入了大量资金及转移支付资金，支持民族地区基础设施等项目建设，促进了民族地区县经济社会的较快发展。

按照《国务院实施<中华人民共和国民族区域自治法>若干规定》第七条第三款规定：“国家安排的基础设施建设项目，需要民族自治地方承担配套资金的，适当降低配套资金的比例。民族自治地方的国家扶持重点县和财政困难县确实无力负担的，免除配套资金。其中，基础设施建设项目属于地方事务的，由中央和省级人民政府确定建设资金负担比例后，按比例全额安排；属于中央事务的，由中央财政全额安排。”

但是一直以来，上级部门在安排项目建设的同时，要求地方政府必须给予一定配套，若是在经济发达市县，这本无可置疑。但就民族自治县来讲，要求地方资金配套，对原本财政就很拮据的民族县无疑是个重负。

我省少数民族贫困山区县，多年来，在上级党委、政府和交通主管部门的大力关心支持下，交通基础设施不断完善，有效推动了经济社会发展。但是，由于地方财政困难，交通基础设施投入不足，辖区内公路仍存在等级低、连通性差、“断头路”多、通而不畅等结构性矛盾，直接影响民族县脱贫奔康、经济社会各项事业持续健康发展。

以连南县为例，连南县X383线六暗至桂坑段四级公路改造工程,起点位于清远市连南瑶族自治县山联村附近（K28+680），终点止于桂坑（K47+891.54），全长19.21公里，原路路基宽度较窄，弯多坡陡且大部分路段平纵线形较差，为无路面状态，运营通行能力极差，已对沿线村民的生产、生活和过往车辆的安全行驶造成严重影响，特别是随着交通量逐年增大，交通安全隐患日益增多，成为制约当地经济发展的重要因素。改善公路通行条件，解决沿线村民出行难问题，确保行车安全及促进区域经济发展，改建本路段十分必要和迫切。目前，该项目已获批准实施（南经促审批〔2016〕61号），施工图预算审查意见已下达，核定工程预算总造价为6979.2284万元（其中建安费5621.638万元）。按现行省补助标准（60万元/公里）可申请上级补助资金为1152.69万元，仍缺口资金为5826.54万元。

连南县牛栏洞至千年瑶寨与X397线（南岗）至油岭公路新建工程,牛栏洞至千年瑶寨路段工程，建成后可连通三排镇南岗千年瑶寨（连南县最有影响力的4A级景区）、云海花谷、万山朝王、油岭古寨、三排古寨等旅游资源，在有效解决旅游旺季交通堵塞问题的同时，可以更好地开发和综合利用旅游资源，做大做强连南旅游产业。该项目总投资5141万元，共长11.48公里，四级公路设计标准，按标准可申请上级补助资金1836.8万元，缺口资金3304.2万元。目前牛栏洞至千年瑶寨工程（一期）牛栏洞至大兵山段（长3.5公里）已完成路主体工程，现正在办理交工验收；大兵山至千年瑶寨旅游公路及X397线（南岗）至油岭公路新建工程，已完成约3公里路基工程及涵洞等附属设施。以上两个项目总缺口资金9130.74万元，已远远超出县财政筹措能力。

因此，建议省政府从加快少数民族地区脱贫奔康、促进区域协调发展的角度给予民族县公路建设全额财政补助解决。