关于支持建设肇庆至高明高速公路项目

的建议

肇庆至高明高速公路项目路线起于肇庆市广宁县宾亨镇，接二广高速，终点至佛山高明区更合镇，与广明高速相接，路线长约96公里（含水宾延长线，其中佛山高明段长约6公里），采用双向6车道高速公路标准，估算总投资约174亿元，拟采用BOT模式建设，计划2018年底动工，2022年底完工。该项目的建设将连通二广高速、高恩高速等多条高速线路，形成珠江西岸以至全省纵向快速通道，同时也是通往珠三角新干线机场的机场高速，对肇庆及以西地区快速融入粤港澳大湾区，实现珠三角交通一体化具有重要意义。

一、项目进展情况

目前，该项目水南至高明段（里程约69公里，估算总投资约137亿元）工程可行性研究报告已完成修编工作，立项前置的规划选址、用地预审、节能评估和社会稳定风险分析、评估均已批复，其他专项评估（价）和初步设计正在开展；水宾延长线（里程约27公里，估算总投资约37亿元）各项前期工作正计划开展。

二、存在的问题

1.项目招投资人难度大。项目预期财务收益差，经测算，该项目水南至高明段在政府补贴总投资的18.21%时（不含水宾延长线），项目才能实现资本金财务内部收益率为0%，我市已向省政府申请资金补助，省府办于6月2日转省交通运输厅会有关单位研究办理，目前暂无明确回复。

2. 为进一步加强广宁、怀集等山区与肇庆城区的联系，缩小区域发展不平衡，肇庆市委、市政府拟将项目起点北延至广宁宾亨镇（即增加水宾延长线），按有关规定需增加开展该段的用地预审、规划选址等前期工作，特别是该段还涉及基本农田，办理用地预审需经国务院批复，需时较长。

三、建议

建议省政府将该项目列为“省市共建”项目并安排总投资22%的政府资金补助，省发改委、省交通厅、省国土资源局、省住房和城乡建设厅等部门在项目增加水宾延长线报批工作上予以支持。